南投縣政府消防局 驗收紀錄 ■全部/□部分
日期：109年10月20日 地點：本局災害應變中心
案號及契約號	090903、0909030521			廠商名稱		典範數位科技有限公司
標的名稱及 / 數量摘要	南投縣政府消防局全球資訊網規劃案					驗收批次	第1次
採購金額	■未達公告金額 ☐公告金額以上未達查核金額 ☐查核金額以上未達巨額 ☐巨額
履約期限	109年10月17日
完成履約日期	109年9月28日			履約有無逾期		☐逾期 ■未逾期
契約金額	新台幣591,328元			契約變更或加減價次數
驗收經過： / 抽驗契約規範測試項目如下: / 測試系統介接(119派遣系統、中央氣象局、即時空氣品質、民生示警南投區):接收資料正常，且不會因介接系統異常而造成本局官網異常。 / 測試螢幕解析度1024x768、網頁圖片及文字無剪裁現象，可在最低解析度正常顯示及在行動裝置正常顯示網頁圖片及文字無剪裁現象。 / 測試網站於IE及Chrome均可正常操作、網頁圖片、文字均顯示正常。 / 測試網站系統中文版、兒童版、英文版均顯示正常。 / 測試網站系統最大上線人數、頻寬需求報告1式(參閱系統測試報告)。 / 測試網站流量分析功能正常。 / 測試網站內資料搜尋功能正常。 / 測試網站系統帳號權限功能，含群組權限、個別帳號權限功能正常。 / 測試局長信箱、影音專區、即時災請、行事曆均功能正常。 / 網站系統模組化設計(參閱網站規劃書及系統設計規格書)。 / 測試政風專區、人事室專區、消防統計等區塊功能正常。 / 測試線上網頁製作及上稿功能:抽測新聞稿功能正常。 / 檢視本案驗收日起1年網站系統保固證書。 / 驗收結果：驗收合格。 / [備註]：
記錄		廠商			會驗人員(無者免)
		代表	專任工程人員
（簽章）		（無者免） / （簽章）	（非屬營造業者免） / （簽章）		（簽章）			（簽章）
協驗人員(無者免)			本機關監驗人員		上級機關監驗人員或 / 授權自辦文號			主驗人員
（簽章）		（簽章）	（未達公告金額而無者免） / （簽章）		（未達查核金額者免） / （簽章）			（簽章）

本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。